รายงานสรุปผลการทดสอบระบบ (Software Test Summary Report)

ชื่อโครงการ: ระบบจองคอร์ดแบดมินตัน (Book-a-Badminton Court)

เวอร์ชันของระบบ (System Version/Build): feature-Docx @ 581a654; ตาราง Test Case: ferture-tee-testing @ ed3bdca

วันที่จัดทำรายงาน: 28/09/2569 (การรันอัตโนมัติในรอบจัดทำรายงาน)

จัดทำโดย: [ระบุชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา / บทบาทผู้จัดทำก่อนส่ง]

สถานะเอกสาร: ผลการทดสอบบางส่วนจาก 271 Test Cases — ยังไม่ใช่การรับรองพร้อมเปิดใช้งาน

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

สถานะความพร้อมภาพรวม: ยังไม่พร้อม Go-Live — ผ่าน 72, ไม่ผ่าน 22, ตรวจบางส่วน/ตรวจไม่ได้ 38, รอทดสอบ 139 จาก 271 เคส; รอบ REQ-BOOK พบความต่าง contract และช่องว่าง validation/error state เพิ่ม

ผลที่ยืนยัน: Backend unit tests ผ่าน 18/18 (11 suites); E2E เมื่อเชื่อม isolated MySQL ผ่าน 1/1; ผลทั้งสองชุดเป็น automated tests แยกจากจำนวน Test Case ใน workbook การรัน API/MySQL และ Chromium อ้างอิงหลักฐานราย ID ใน workbook ผลรอบนี้

Pass Rate ของเคสที่ตัดสินผลครบ = ผ่าน 72 ÷ (72+22) = 76.6% (เฉพาะ 94 เคสที่ตัดสินผลแล้ว ไม่ใช่อัตราผ่านของ 271 เคส)

ความเสี่ยงหลัก: ช่องโหว่บัญชี/ข้อมูล hash เดิม; direct URL รอบหมดเวลายังเลือกคอร์ตได้; query เวลา 10:30 ไม่ถูกปฏิเสธที่หน้า select-court; availability 500 ไม่มี retry และดูเหมือน 0 คอร์ตว่าง; ข้อความปุ่ม/validation บางกรณีไม่ตรงข้อกำหนด

2. ขอบเขตการทดสอบ (Test Scope)

2.1 ขอบเขตที่ได้รับการทดสอบ (In-Scope)

รอบเดิมทดสอบ Jest, API/MySQL, service/cron และ Chromium; รอบนี้โฟกัส REQ-BOOK ทั้ง API/DB, flow browser จริง, mocked timezone/clock และ BookingsService + mocked Date กับ MySQL QA แยก พร้อมตรวจ cleanup fixture

2.2 ขอบเขตที่ไม่ได้รับการทดสอบ (Out-of-Scope)

เคสที่ยังไม่จบ 177 รายการ; ใน REQ-BOOK เหลือ TC_BOOK_037 รอทดสอบ และ TC_BOOK_009/034/035 ตรวจได้บางส่วน ส่วนกล้องจริง หลาย instance โหลดสูง Safari/iOS production HTTPS และ backup/restore ยังต้องทดสอบเพิ่ม

ข้อจำกัดเวอร์ชัน: workbook ออกแบบอ้างอิง dev @ 0fcde23; โค้ดที่รันคือ feature-Docx @ 581a654 ซึ่งต่าง revision และ source บางไฟล์ จึงต้องทบทวน Expected Result ก่อนใช้ตัดสินผลบน revision ปัจจุบัน

3. สภาพแวดล้อมและเครื่องมือในการทดสอบ (Test Environment & Tools)

สภาพแวดล้อม: Windows 11, Node.js v26.7.0, npm v11.19.0, NestJS/Jest, MySQL 8.0 Docker container badminton_mysql ใน volume badminton_qa_20260928_mysql_data แยกจาก container งานอื่น, localhost:4001; Next.js localhost:3001; Chromium headless (Playwright)

Database: MySQL QA ใหม่ ไม่ใช่ production; E2E ผ่านเมื่อบริการพร้อม ข้อมูล fixture ของ API ถูกล้างหลังรัน (เหลือ seed นักศึกษา/ผู้ดูแลและ 4 สนาม); Browser ทดสอบบน Windows เท่านั้น ไม่รับรอง iOS หรือกล้องจริง

คำสั่งรอบ REQ-BOOK: node testing/run_qa_book_api.cjs; node testing/run_qa_book_ui.cjs; node testing/run_qa_book_time.cjs โดยมี QA_ISOLATED_DB guard และตรวจ Docker volume badminton_qa_20260928_mysql_data; Chromium headless; mocked Date เฉพาะเคสเวลา; fixture ถูกลบหลังรัน

4. สรุปผลการดำเนินการทดสอบ (Test Execution Results)

4.1 ตารางสรุปผลเคสทดสอบแบ่งตามประเภท (Overall Test Case Results)

| ประเภท/Requirement | ทั้งหมด | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ตรวจไม่ได้ | รอทดสอบ | Pass Rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01_REQ-AUTH | 32 | 7 | 9 | 5 | 11 | 43.8% |
| 02_REQ-BOOK | 42 | 28 | 10 | 3 | 1 | 73.7% |
| 03_REQ-CANCEL | 17 | 6 | 0 | 6 | 5 | 100.0% |
| 04_REQ-CHECKIN | 28 | 1 | 0 | 9 | 18 | 100.0% |
| 05_REQ-BAN | 26 | 11 | 0 | 4 | 11 | 100.0% |
| 06_REQ-ADMIN | 42 | 2 | 2 | 2 | 36 | 50.0% |
| 07_REQ-UI | 33 | 2 | 0 | 5 | 26 | 100.0% |
| 08_REQ-SEC | 28 | 12 | 1 | 2 | 13 | 92.3% |
| 09_REQ-CONC | 23 | 3 | 0 | 2 | 18 | 100.0% |
| รวมทั้งสิ้น (Total) | 271 | 72 | 22 | 38 | 139 | 76.6% |

วิธีนับ: Pass Rate = ผ่าน ÷ (ผ่าน + ไม่ผ่าน) เฉพาะเคสที่พิสูจน์ครบ; “ตรวจไม่ได้” คือพยายามตรวจแต่ยังไม่ครบ Expected Result; “รอทดสอบ” คือไม่ได้ลงมือ ห้ามนับสองกลุ่มนี้เป็นผ่าน

4.2 ผลรันอัตโนมัติแยกจากตาราง Test Case

| ชุดทดสอบ | ผลจริง | ขอบเขต/หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Backend unit / Jest | 11 suites ผ่าน; 18 tests ผ่าน | feature-Docx @ 581a654; exit code 0 |
| Backend E2E / Jest | 1 test ผ่าน (เมื่อพร้อม) | isolated MySQL: ค่า default timeout 5s ล้มหลัง restart, รันใหม่ --testTimeout=30000 ผ่าน 1/1 exit 0; ไม่ใช่การทดสอบ flow จองครบเส้นทาง |
| Test Case workbook | 72 ผ่าน / 22 ไม่ผ่าน / 38 ตรวจไม่ได้ / 139 รอทดสอบ | รวมหลักฐานเดิมและรอบโฟกัส REQ-BOOK; Jest ไม่ถูกนับเพิ่ม |
| API/MySQL | ผลแยกราย ID | QA volume แยก, ตรวจ response และ DB; qa_mysql_results.json + qa_mysql_round2_results.json |
| Browser/Chromium | ผลแยกราย ID | localhost:3001 + API rewrite:4001; qa_ui_results.json |
| TypeORM/MySQL mocked time | ผลแยกราย ID | เรียก service/cron กับ DB QA, mock Date; ไม่ใช่กล้องหรือ scheduler จริง; qa_mysql_time_results.json |
| Browser/Chromium รอบเพิ่ม | 6 เคส: 2 ผ่าน, 2 ไม่ผ่าน, 2 ตรวจบางส่วน | qa_remaining_ui_results.json; isolated QA backend; ไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลฐานทดสอบ |
| REQ-BOOK focused | 42 เคส: 28 ผ่าน, 10 ไม่ผ่าน, 3 ตรวจบางส่วน, 1 รอ | API/MySQL + Chromium + mocked Date; qa_book_*.json; fixture cleanup verified |

5. รายงานสรุปข้อผิดพลาดของระบบ (Defect / Bug Summary)

5.1 สถานะของ Defect แยกตามระดับความรุนแรง (Defect by Severity)

| ระดับความรุนแรง | ยืนยันในรอบนี้ | แก้ไขแล้ว | ค้างอยู่ | เลื่อนการแก้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critical / Blocker | 1 | 0 | 1 | 0 |
| High | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Medium | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Low | 3 | 0 | 3 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 14 | 0 | 14 | 0 |

Defect Summary ด้านล่างนับเป็น 14 กลุ่มปัญหา/contract mismatch ไม่ใช่จำนวน Test Case ที่ล้ม; รอบ REQ-BOOK เพิ่ม 5 กลุ่มและยังไม่มีหลักฐานว่าแก้ไขแล้ว

5.2 รายละเอียด Defect ที่ยังค้าง (Open Defects Detail)

| ID/ที่มา | ระดับเดิม | ข้อค้นพบที่บันทึกไว้ | สถานะในรายงานนี้ | งานต่อ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-MYSQL-01 | Critical | TC_AUTH_005: สมัครด้วย studentId เดิมได้ HTTP 201 และ username ของบัญชีเดิมเปลี่ยน | Open | ห้าม Go-Live; ปฏิเสธ PK ซ้ำ ตรวจ immutable account |
| QA-MYSQL-02 | High | TC_AUTH_020/TC_ADM_026: ไม่มีรหัสผ่านแต่สร้างบัญชีได้; Admin login ด้วยรหัสเริ่มต้นได้ | Open | บังคับ password; ยกเลิก default password และ seed ที่เดาง่าย |
| QA-MYSQL-03 | High | TC_SEC_016: GET /bookings ของ Admin ส่ง nested password hash ใน JSON | Open | ตัด sensitive fields ที่ serializer/query ก่อนส่ง response |
| QA-MYSQL-04 | Medium | TC_AUTH_015/016/018/025: รูปแบบ email/id/phone/year หรือ login input ผิดแล้วรับหรือคืน 500 | Open | เพิ่ม schema validation ทั้ง API และ UI; test MySQL |
| QA-MYSQL-05 | Medium | TC_BOOK_029/040: courtId=0 สร้าง booking ได้; ข้อมูลหาย/ผิดชนิดบางกรณีคืน 500 | Open | ตรวจ courtId/field ครบและความมีอยู่จริงก่อน transaction |
| QA-MYSQL-06 | Medium | TC_AUTH_023: register payload ซ้ำพร้อมกันได้ HTTP 201/500 แทน controlled 400 | Open | รับ duplicate-key error เป็น controlled 4xx |
| QA-MYSQL-07 | Medium | TC_ADM_019: Admin สองคำขอกด Finish รายการเดียวพร้อมกันได้ HTTP 201 ทั้งคู่ | Open | ทำ finish แบบ atomic/idempotent และตอบผลคำขอซ้ำชัดเจน |
| QA-UI-08 | Medium | TC_AUTH_030: localStorage user JSON เสีย + token="null" ทำให้ /dashboard ขึ้นหน้า error แทน redirect login | Open | จับ JSON.parse อย่างปลอดภัย ตรวจ token ที่ไม่ถูกต้อง แล้วกลับ login |
| QA-UI-09 | Low | TC_BOOK_004: ไม่เลือกรอบแล้วปุ่มดำเนินการจองต่อ disabled ไม่สามารถกดเพื่อให้ขึ้นข้อความตาม Expected Result (ไม่มี POST) | Open / contract mismatch | ตัดสินใจร่วมกันว่าจะให้ปุ่ม disabled หรือข้อความเตือน; ปรับ UI/Expected Result ให้ตรง |
| QA-BOOK-01 | Low | TC_BOOK_003: ปุ่มจริง “ยืนยันจองคอร์ท” ไม่ตรง Expected “จองคอร์ต” | Open / contract mismatch | ยืนยันข้อความ U04 แล้วแก้ UI หรือ Expected Result ให้ตรง |
| QA-BOOK-02 | Medium | TC_BOOK_011/022: 18:30 ถูก validation ปฏิเสธก่อน overlap; 24:00 ได้ข้อความ hours ไม่ใช่ invalid start time | Open / contract mismatch | กำหนด oracle สำหรับครึ่งชั่วโมง/24:00 และจัดลำดับ validation ให้ชัด |
| QA-BOOK-03 | Medium | TC_BOOK_027/033: direct URL รอบหมดเวลาหรือ time=10:30 ยังแสดงหน้าเลือกคอร์ต | Open | validate isBookingSlotSelectable ก่อนโหลด/แสดงคอร์ตและก่อนเปิด dialog |
| QA-BOOK-04 | Low | TC_BOOK_028: หลัง 23:00 ไม่มีรอบให้เลือกแต่ไม่มีคำอธิบายชัดเจน | Open | เพิ่ม empty state ปิดรับจอง/หมดเวลา พร้อมทางกลับ |
| QA-BOOK-05 | Medium | TC_BOOK_036: availability HTTP 500 แสดง 0 คอร์ตพร้อมใช้และไม่มีปุ่ม retry | Open | แยก error state จาก empty state และเพิ่ม retry ที่เรียก API ใหม่ |

รอบ REQ-BOOK 28/09/2569: 42 เคส — ผ่าน 28, ไม่ผ่าน 10, ตรวจบางส่วน 3, รอทดสอบ 1. ปัญหาใหม่หลัก: ข้อความปุ่ม U04 ไม่ตรง, 18:30/24:00 ไม่ตรง Expected, invalid/expired query, ไม่มีคำอธิบายหลัง 23:00 และ availability 500 ไม่มี retry; ดู testing/evidence/qa_book_*.json

6. การประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ (Risks & Recommendations)

6.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นบนระบบ Production (Identified Risks)

ความเสี่ยง: ข้อบกพร่องเดิมด้านบัญชี/ข้อมูลลับยังอยู่; REQ-BOOK direct URL อาจนำไปสู่ขั้นเลือกคอร์ตด้วยรอบผิดกติกา, error availability ทำให้เข้าใจว่าไม่มีคอร์ตว่าง และ contract UI/validation ไม่ตรงตารางทดสอบ

แนวทางลดความเสี่ยง: แก้ validation date/time ที่ select-court และตรวจซ้ำก่อนแสดงคอร์ต; เพิ่ม error state + retry; ตกลงข้อความปุ่มและ semantics 18:30/24:00 แล้วแก้โค้ดหรือ Expected Result ให้ตรง; เพิ่ม regression tests ก่อน Go-Live

6.2 ข้อเสนอแนะก่อนการเปิดใช้งาน (Go-Live Recommendation)

ข้อสรุป: ไม่อนุมัติ Go-Live ในรอบนี้ เนื่องจากพบข้อบกพร่องร้ายแรงและยังมีเคสที่ไม่ได้ตัดสินผลจำนวนมาก; ผู้จัดทำและผู้รับรองต้องทบทวนผลและลงนามหลังแก้ไข/ทดสอบซ้ำ

7. เอกสารแนบ (Attachments & References)

Detailed Test Cases (รอบ REQ-BOOK): testing/Test_Case_Book-a-Badminton_Court_Results_20260928_v3_REQ-BOOK.xlsx — source cases ed3bdca; runner/report branch 37aea29; code behavior 581a654

หลักฐานรอบ REQ-BOOK: testing/evidence/qa_book_api_results.json, qa_book_ui_results.json, qa_book_ui_recheck_results.json, qa_book_ui_TC_BOOK_*.json และ qa_book_time_results.json; runners testing/run_qa_book_*.cjs; ใช้ MySQL QA แยกและ Chromium headless

Requirement: feedback.md ใน feature-Docx; เอกสารอาจารย์: “ตัวอย่าง Template การเขียนรายงานสรุปผลการทดสอบ.docx” และ “การทำรายงานสรุปผลการทดสอบระบบ.pdf” ที่โฟลเดอร์แม่

Performance Test Report / Security Scan Log: ไม่มีหลักฐานในรอบนี้ (ไม่สร้างลิงก์ตัวอย่าง)

8. การลงนามรับรอง (Sign-off & Approvals)

| บทบาท (Role) | ชื่อ-นามสกุล (Name) | ตำแหน่ง (Position) | การอนุมัติ (Status) | วันที่ (Date) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำรายงาน | [กรอกชื่อจริง] | ผู้ทดสอบ / ผู้จัดทำ | [ ] รอตรวจสอบ | ____/____/______ |
| ผู้ทบทวนระบบ | [กรอกชื่อจริง] | อาจารย์ / ผู้ตรวจทาน | [ ] รอตรวจสอบ | ____/____/______ |
| ผู้รับมอบระบบ | [กรอกชื่อจริง] | ผู้รับมอบโครงการ | [ ] ยังไม่อนุมัติ | ____/____/______ |