รายงานสรุปผลการทดสอบระบบ (Software Test Summary Report)

ชื่อโครงการ: ระบบจองคอร์ดแบดมินตัน (Book-a-Badminton Court)

เวอร์ชันของระบบที่ทดสอบ: feature-Docx @ 37aea29; ตาราง Test Case: testing/Test_Case_Book-a-Badminton_Court_Results_20260928_v5_UI_SEC_CONC.xlsx

วันที่จัดทำรายงาน: 28/09/2569 (สรุปผลการทดสอบบนฐาน QA แยก ณ รอบนี้)

จัดทำโดย: [ระบุชื่อ-นามสกุล / รหัสนักศึกษา / บทบาทผู้จัดทำก่อนส่ง]

สถานะเอกสาร: รายงานผลทดสอบบางส่วนจาก 271 Test Cases; ไม่ใช่การรับรองความพร้อมใช้งานจริง

1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

สถานะภาพรวม: ยังไม่พร้อม Go-Live — ผ่าน 121, ไม่ผ่าน 37, ตรวจได้บางส่วน/ยังยืนยันไม่ได้ 67, รอทดสอบ 46 จาก 271 เคส. กลุ่ม REQ-UI, REQ-SEC และ REQ-CONC อ้างอิงผลรอบล่าสุดใน workbook v5

ผล Jest 18 tests / 11 suites และ E2E 1 test เป็นบันทึกจากการทดสอบรอบก่อน ไม่รวมซ้ำใน 271 Test Cases; ผลรอบล่าสุดอ้างอิงหลักฐานราย ID ใน workbook และไฟล์ JSON ที่ระบุไว้

อัตราผ่านเฉพาะเคสที่ตัดสินผลได้ = 121 ÷ (121 + 37) = 76.6% จาก 158 เคส; ไม่ใช่อัตราผ่านของทุก 271 เคส

ความเสี่ยงสำคัญ: การสมัครซ้ำกระทบบัญชีเดิม; API Admin ส่ง password hash ใน relation ของ booking (TC_SEC_016); POST จองซ้ำหลายครั้งเมื่อกดยืนยันถี่ (TC_CONC_003); booking id ผิดรูปแบบคืน 500 (TC_CONC_019); UI แยก error/empty state และแสดงข้อมูลการจองบางรายการไม่ครบ

2. ขอบเขตการทดสอบ (Test Scope)

2.1 ขอบเขตที่ได้รับการทดสอบ (In-Scope)

ขอบเขตที่มีหลักฐาน: รอบก่อนทดสอบ AUTH/BOOK/CANCEL/CHECKIN/BAN/ADMIN ตาม workbook; รอบ 28/09/2569 เพิ่ม browser Chromium, API/MySQL QA และ mocked Date/service สำหรับ REQ-UI (33), REQ-SEC (28), REQ-CONC (23) โดยบางเคสยืนยันได้เพียงบาง assertion

2.2 ขอบเขตที่ไม่ได้รับการทดสอบ (Out-of-Scope)

ยังไม่ได้ตัดสินผล 113 เคส: รอทดสอบ 46 เคส (รายการและเงื่อนไขในหัวข้อ 7.1) และตรวจได้บางส่วน/ยังยืนยันไม่ได้ 67 เคส (ดู Actual Result ราย ID ใน workbook). ไม่ถือว่าสองกลุ่มนี้ผ่าน

ข้อจำกัดเวอร์ชัน: ใช้ source commit 37aea29 บน branch feature-Docx; Expected Result ที่มาจาก requirement/revision อื่นต้องตรวจเทียบกับสัญญาพฤติกรรมก่อนตัดสินกรณีข้อความหรือเวลาไม่ตรง

3. สภาพแวดล้อมและเครื่องมือในการทดสอบ (Test Environment & Tools)

สภาพแวดล้อม: Windows 11, NestJS/Next.js บน localhost:4001/3001, MySQL QA Docker volume badminton_qa_20260928_mysql_data แยก, Chromium headless; บางกรณีใช้ mocked clock/service. ไม่ใช่ผลของ deployment จริงหรือ Safari/iOS

หลังทดสอบยืนยันฐาน QA: Booking 0, บัญชี student/admin ส่วนเกิน 0, strikes ของบัญชี seed กลับเป็น 0 และไม่ถูกแบน; services ทดสอบพอร์ต 3001/4001 ถูกปิด. ไม่มีการทดสอบกล้องจริงหรือสภาพแวดล้อม production

หลักฐานรอบล่าสุด: testing/evidence/qa_ui_suite_*.json, qa_sec_api_focused_results.json, qa_sec_browser_results.json, qa_conc_api_focused_results.json, qa_conc_service_results.json, qa_conc_full_day_results.json และ qa_ui_conc_doubleclick_results.json; ผลราย ID พร้อมข้อจำกัดอยู่ใน workbook v5

4. สรุปผลการดำเนินการทดสอบ (Test Execution Results)

4.1 ตารางสรุปผลเคสทดสอบแบ่งตามประเภท (Overall Test Case Results)

| ประเภท/Requirement | ทั้งหมด | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ตรวจไม่ได้ | รอทดสอบ | Pass Rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01_REQ-AUTH | 32 | 7 | 9 | 5 | 11 | 43.8% |
| 02_REQ-BOOK | 42 | 29 | 10 | 3 | 0 | 74.4% |
| 03_REQ-CANCEL | 17 | 6 | 0 | 6 | 5 | 100.0% |
| 04_REQ-CHECKIN | 28 | 1 | 0 | 9 | 18 | 100.0% |
| 05_REQ-BAN | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100.0% |
| 06_REQ-ADMIN | 42 | 25 | 11 | 6 | 0 | 69.4% |
| 07_REQ-UI | 33 | 3 | 4 | 22 | 4 | 42.9% |
| 08_REQ-SEC | 28 | 14 | 1 | 10 | 3 | 93.3% |
| 09_REQ-CONC | 23 | 10 | 2 | 6 | 5 | 83.3% |
| รวมทั้งสิ้น (Total) | 271 | 121 | 37 | 67 | 46 | 76.6% |

วิธีนับ: ผ่าน = ทุก assertion ในเคสมีหลักฐาน; ไม่ผ่าน = พบข้อขัดกับ Expected Result; ตรวจไม่ได้ = ทดสอบแล้วแต่ยังยืนยันครบไม่ได้; รอทดสอบ = ยังไม่มีหลักฐานการรันตรง ID. อัตราผ่านคิดเฉพาะ ผ่าน + ไม่ผ่าน

4.2 ผลรันอัตโนมัติแยกจากตาราง Test Case

| ชุดทดสอบ | ผลจริง | ขอบเขต/หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Backend unit / Jest | 11 suites ผ่าน; 18 tests ผ่าน | feature-Docx @ 581a654; exit code 0 |
| Backend E2E / Jest | 1 test ผ่าน (เมื่อพร้อม) | isolated MySQL: ค่า default timeout 5s ล้มหลัง restart, รันใหม่ --testTimeout=30000 ผ่าน 1/1 exit 0; ไม่ใช่การทดสอบ flow จองครบเส้นทาง |
| Test Case workbook | 121 ผ่าน / 37 ไม่ผ่าน / 67 ตรวจไม่ได้ / 46 รอทดสอบ | อิง workbook v5; ไม่รวม Jest ซ้ำ |
| API/MySQL | ผลแยกราย ID | QA volume แยก, ตรวจ response และ DB; qa_mysql_results.json + qa_mysql_round2_results.json |
| Browser/Chromium | ผลแยกราย ID | localhost:3001 + API rewrite:4001; qa_ui_results.json |
| TypeORM/MySQL mocked time | ผลแยกราย ID | เรียก service/cron กับ DB QA, mock Date; ไม่ใช่กล้องหรือ scheduler จริง; qa_mysql_time_results.json |
| Browser/Chromium รอบเพิ่ม | 6 เคส: 2 ผ่าน, 2 ไม่ผ่าน, 2 ตรวจบางส่วน | qa_remaining_ui_results.json; isolated QA backend; ไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลฐานทดสอบ |
| REQ-BOOK focused | 42 เคส: 29 ผ่าน, 10 ไม่ผ่าน, 3 ตรวจบางส่วน, 0 รอ | รอบก่อน + TC_BOOK_037 เพิ่ม; ดู QA evidence ใน workbook |
| REQ-UI focused | 33 เคส: 3 ผ่าน / 4 ไม่ผ่าน / 22 บางส่วน / 4 รอ | Chromium/UI; qa_ui_suite_*.json |
| REQ-SEC focused | 28 เคส: 14 ผ่าน / 1 ไม่ผ่าน / 10 บางส่วน / 3 รอ | API + browser; qa_sec_*.json |
| REQ-CONC focused | 23 เคส: 10 ผ่าน / 2 ไม่ผ่าน / 6 บางส่วน / 5 รอ | API/service/UI; qa_conc_*.json และ qa_ui_conc_doubleclick_results.json |

5. รายงานสรุปข้อผิดพลาดของระบบ (Defect / Bug Summary)

5.1 สถานะของ Defect แยกตามระดับความรุนแรง (Defect by Severity)

| ระดับความรุนแรง | ยืนยันในรอบนี้ | แก้ไขแล้ว | ค้างอยู่ | เลื่อนการแก้ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critical / Blocker | 1 | 0 | 1 | 0 |
| High | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Medium | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Low | 3 | 0 | 3 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 18 | 0 | 18 | 0 |

ตาราง Defect เป็นกลุ่มข้อค้นพบเพื่อจัดลำดับแก้ไข ไม่ใช่จำนวน Test Case ที่ไม่ผ่าน: บันทึกเดิม 14 กลุ่ม + ข้อค้นพบรอบ UI/CONC ใหม่ 4 กลุ่ม = 18 กลุ่ม; TC_SEC_016 นับในกลุ่มเดิม ไม่ซ้ำ

5.2 รายละเอียด Defect ที่ยังค้าง (Open Defects Detail)

| ID/ที่มา | ระดับเดิม | ข้อค้นพบที่บันทึกไว้ | สถานะในรายงานนี้ | งานต่อ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-MYSQL-01 | Critical | TC_AUTH_005: สมัครด้วย studentId เดิมได้ HTTP 201 และ username ของบัญชีเดิมเปลี่ยน | Open | ห้าม Go-Live; ปฏิเสธ PK ซ้ำ ตรวจ immutable account |
| QA-MYSQL-02 | High | TC_AUTH_020/TC_ADM_026: ไม่มีรหัสผ่านแต่สร้างบัญชีได้; Admin login ด้วยรหัสเริ่มต้นได้ | Open | บังคับ password; ยกเลิก default password และ seed ที่เดาง่าย |
| QA-MYSQL-03 | High | TC_SEC_016: GET /bookings ของ Admin ส่ง nested password hash ใน JSON | Open | ตัด sensitive fields ที่ serializer/query ก่อนส่ง response |
| QA-MYSQL-04 | Medium | TC_AUTH_015/016/018/025: รูปแบบ email/id/phone/year หรือ login input ผิดแล้วรับหรือคืน 500 | Open | เพิ่ม schema validation ทั้ง API และ UI; test MySQL |
| QA-MYSQL-05 | Medium | TC_BOOK_029/040: courtId=0 สร้าง booking ได้; ข้อมูลหาย/ผิดชนิดบางกรณีคืน 500 | Open | ตรวจ courtId/field ครบและความมีอยู่จริงก่อน transaction |
| QA-MYSQL-06 | Medium | TC_AUTH_023: register payload ซ้ำพร้อมกันได้ HTTP 201/500 แทน controlled 400 | Open | รับ duplicate-key error เป็น controlled 4xx |
| QA-MYSQL-07 | Medium | TC_ADM_019: Admin สองคำขอกด Finish รายการเดียวพร้อมกันได้ HTTP 201 ทั้งคู่ | Open | ทำ finish แบบ atomic/idempotent และตอบผลคำขอซ้ำชัดเจน |
| QA-UI-08 | Medium | TC_AUTH_030: localStorage user JSON เสีย + token="null" ทำให้ /dashboard ขึ้นหน้า error แทน redirect login | Open | จับ JSON.parse อย่างปลอดภัย ตรวจ token ที่ไม่ถูกต้อง แล้วกลับ login |
| QA-UI-09 | Low | TC_BOOK_004: ไม่เลือกรอบแล้วปุ่มดำเนินการจองต่อ disabled ไม่สามารถกดเพื่อให้ขึ้นข้อความตาม Expected Result (ไม่มี POST) | Open / contract mismatch | ตัดสินใจร่วมกันว่าจะให้ปุ่ม disabled หรือข้อความเตือน; ปรับ UI/Expected Result ให้ตรง |
| QA-BOOK-01 | Low | TC_BOOK_003: ปุ่มจริง “ยืนยันจองคอร์ท” ไม่ตรง Expected “จองคอร์ต” | Open / contract mismatch | ยืนยันข้อความ U04 แล้วแก้ UI หรือ Expected Result ให้ตรง |
| QA-BOOK-02 | Medium | TC_BOOK_011/022: 18:30 ถูก validation ปฏิเสธก่อน overlap; 24:00 ได้ข้อความ hours ไม่ใช่ invalid start time | Open / contract mismatch | กำหนด oracle สำหรับครึ่งชั่วโมง/24:00 และจัดลำดับ validation ให้ชัด |
| QA-BOOK-03 | Medium | TC_BOOK_027/033: direct URL รอบหมดเวลาหรือ time=10:30 ยังแสดงหน้าเลือกคอร์ต | Open | validate isBookingSlotSelectable ก่อนโหลด/แสดงคอร์ตและก่อนเปิด dialog |
| QA-BOOK-04 | Low | TC_BOOK_028: หลัง 23:00 ไม่มีรอบให้เลือกแต่ไม่มีคำอธิบายชัดเจน | Open | เพิ่ม empty state ปิดรับจอง/หมดเวลา พร้อมทางกลับ |
| QA-BOOK-05 | Medium | TC_BOOK_036: availability HTTP 500 แสดง 0 คอร์ตพร้อมใช้และไม่มีปุ่ม retry | Open | แยก error state จาก empty state และเพิ่ม retry ที่เรียก API ใหม่ |
| QA-UI-10 | Medium | TC_UI_018: API /bookings/me 500 แต่ไม่มี error/retry ที่แยกจากรายการว่าง | Open / รอบ v5 | เพิ่ม error state และปุ่ม retry |
| QA-UI-11 | Medium | TC_UI_021/023/032: รายละเอียด Court/ID และสถานะ CANCELLED ไม่ครบใน Dashboard ที่ตรวจ | Open / รอบ v5 | แสดง court/id/สถานะตามข้อกำหนด; ทดสอบการเรียงรายการ |
| QA-CONC-12 | Medium | TC_CONC_003: DOM.click ยืนยันติดกัน 5 ครั้งทำให้เกิด POST 5 ครั้ง (201,400,400,400,400) | Open / รอบ v5 | disable/debounce submit ระหว่าง pending; ทดสอบซ้ำ |
| QA-CONC-13 | Medium | TC_CONC_019: POST /bookings/abc/cancel ตอบ 500 แทน controlled 4xx | Open / รอบ v5 | validate numeric id ก่อน query; ทดสอบ route malformed |

รอบล่าสุด: REQ-UI ผ่าน 3 ไม่ผ่าน 4 ตรวจได้บางส่วน 22 รอ 4; REQ-SEC ผ่าน 14 ไม่ผ่าน 1 ตรวจได้บางส่วน 10 รอ 3; REQ-CONC ผ่าน 10 ไม่ผ่าน 2 ตรวจได้บางส่วน 6 รอ 5. REQ-BOOK รอบก่อนปรับเป็นผ่าน 29 ไม่ผ่าน 10 ตรวจได้บางส่วน 3 (TC_BOOK_037 ทดสอบผ่านแล้ว)

6. การประเมินความเสี่ยงและข้อเสนอแนะ (Risks & Recommendations)

6.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นบนระบบ Production (Identified Risks)

ความเสี่ยง: API เปิดเผย hash ในข้อมูลการจองแก่ Admin; การกดยืนยันถี่สร้างหลาย POST แม้ฐานข้อมูลคงหนึ่งแถว; id ไม่ใช่เลขคืน 500; Dashboard ขาด error/retry และรายละเอียดหรือสถานะบางรายการ. ไม่สรุปผลเคสที่ยังไม่รันหรือยืนยันไม่ครบว่าใช้งานได้

งานก่อนเปิดใช้: ตัด sensitive fields ออกจาก response; validate route id ให้คืน 4xx ที่ควบคุมได้; ป้องกัน double-submit; เพิ่ม UI error/retry และตรวจรายละเอียดรายการ; ทดสอบซ้ำเคสไม่ผ่านและ 46 เคสที่รอ พร้อมปิดช่องว่าง 67 เคสที่ตรวจได้บางส่วน

6.2 ข้อเสนอแนะก่อนการเปิดใช้งาน (Go-Live Recommendation)

ข้อสรุป: ไม่อนุมัติ Go-Live ในรอบนี้ — ยังมี 37 เคสไม่ผ่าน, 67 เคสยังยืนยันไม่ครบ และ 46 เคสรอทดสอบ. ลงนามรับรองหลังแก้ไขและมีหลักฐานทดสอบซ้ำครบตามขอบเขต

7. เอกสารแนบ (Attachments & References)

Detailed Test Cases (source of truth): testing/Test_Case_Book-a-Badminton_Court_Results_20260928_v5_UI_SEC_CONC.xlsx; 271 ID ใน 9 requirement sheets และ execution sheets สำหรับรอบต่าง ๆ; branch feature-Docx @ 37aea29

หลักฐาน: testing/evidence/qa_book_*.json, qa_ban_*.json, qa_admin_*.json, qa_ui_suite_*.json, qa_sec_*.json, qa_conc_*.json และ qa_ui_conc_doubleclick_results.json; ชื่อไฟล์เฉพาะและข้อจำกัดแต่ละ ID ดูคอลัมน์ Actual Result ใน workbook

Requirement: feedback.md ใน feature-Docx; เอกสารอาจารย์: “ตัวอย่าง Template การเขียนรายงานสรุปผลการทดสอบ.docx” และ “การทำรายงานสรุปผลการทดสอบระบบ.pdf” ที่โฟลเดอร์แม่

Performance/Security limitations: ไม่มีรายงาน performance load หลาย instance, ผล security scan, HTTPS deployment จริง, Safari/iOS จริง หรือผล backup/restore ครบ; อย่าตีความผลบน localhost ว่าครอบคลุมสภาพแวดล้อมเหล่านี้

7.1 หมายเหตุรายการรอทดสอบ (Pending Test Cases)

มี 46 เคสสถานะ “รอทดสอบ” ตาม workbook v5; ตารางนี้ไม่ใช่ผลการทดสอบ และไม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นผ่าน. คอลัมน์สุดท้ายคือหลักฐานที่ต้องเก็บก่อนตัดสินผล; หากมีคำว่า “ยืนยันกติกา” ให้ตกลง Expected Result ก่อนรัน

| Test Case ID | เรื่องที่รอ | สิ่งที่ต้องตรวจ/เก็บหลักฐาน |
| --- | --- | --- |
| TC_AUTH_001 | สมัครสมาชิกด้วยข้อมูลครบถ้วนสำเร็จ (Positive) | ลงทะเบียนข้อมูลครบ แล้วตรวจ response, DB และ login ต่อเนื่อง |
| TC_AUTH_017 | ชื่อภาษาไทย ชื่อหลายคำ และช่องว่างหัวท้าย (Positive, REG-08) | ลงทะเบียนชื่อไทย/หลายคำ/ช่องว่าง แล้วเทียบข้อมูลที่แสดงและ DB |
| TC_AUTH_019 | ปีการศึกษา 0, ติดลบ, ทศนิยม และเกินช่วง (Boundary, REG-10 [ยืนยันกติกา]) | ยืนยันกติกาชั้นปี จากนั้นยิงค่า 0/ลบ/ทศนิยม/เกินช่วง |
| TC_AUTH_021 | ความยาวและชนิดอักขระของรหัสผ่าน (Boundary, REG-12 [ยืนยันกติกา]) | ยืนยัน password policy แล้วทดสอบความยาว/อักขระ/ข้อความ error |
| TC_AUTH_022 | username/email ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และช่องว่างหัวท้าย (Boundary, REG-13 [ยืนยันกติกา]) | ยืนยันกติกา case/trim ของ username-email แล้วทดสอบซ้ำกับบัญชี QA |
| TC_AUTH_024 | API สมัครล้มเหลวหรือเครือข่ายหลุดระหว่างส่งฟอร์ม (Edge Case, REG-15) | จำลอง API register ล้มเหลวและ network ขาด; ตรวจ UI ไม่แสดงสำเร็จผิด |
| TC_AUTH_027 | มีหลายคำขอตอบ 401 พร้อมกัน ต้องพากลับ login ครั้งเดียว (Negative, AUT-10) | สร้าง 401 หลายคำขอพร้อมกันใน browser; นับ redirect/login |
| TC_AUTH_028 | token ยังถูกต้องแต่บัญชีถูกลบไปแล้ว (Negative, AUT-14) | ลบบัญชี QA หลังออก token; ทดสอบ route ที่ต้องยืนยันตัวตน |
| TC_AUTH_029 | ออกจากระบบในแท็บหนึ่ง ต้องใช้งานต่อด้วยบัญชีเดิมในอีกแท็บไม่ได้ (Edge Case, AUT-16) | เปิดสองแท็บแล้ว logout หนึ่งแท็บ; ตรวจอีกแท็บไม่ใช้ session เดิม |
| TC_AUTH_031 | เบราว์เซอร์ไม่อนุญาตให้ใช้ localStorage (Edge Case, AUT-18) | บล็อก localStorage แล้วทดสอบ login/redirect/error handling |
| TC_AUTH_032 | เปลี่ยนบัญชี A เป็น B ในเบราว์เซอร์เดียวกัน (Edge Case, AUT-19) | สลับบัญชี A/B ใน browser เดียวกัน; ตรวจ cache/ข้อมูลไม่ปน |
| TC_CANC_001 | ยกเลิกการจองก่อนเส้นตายสำเร็จ (Positive) | จอง fixture QA แล้วยกเลิกก่อน deadline; ตรวจ response และ DB |
| TC_CANC_011 | หน้าจอแสดงเงื่อนไขและเส้นตายการยกเลิกชัดเจน (Positive, U07) | เปิดหน้า cancel และตรวจข้อความเงื่อนไข/เส้นตายที่เห็นจริง |
| TC_CANC_012 | หน้าต่างยืนยันการยกเลิกแสดงข้อมูลการจองครบ (Positive, U07) | เปิด dialog ยกเลิกและเทียบข้อมูลทุกช่องกับ booking fixture |
| TC_CANC_016 | ยกเลิกล้มเหลวจากเครือข่าย หน้าจอต้องไม่รายงานว่าสำเร็จ (Edge Case) | ตัด network ระหว่าง cancel; ตรวจ toast/status/DB ไม่กล่าวว่าสำเร็จ |
| TC_CANC_017 | เปิด dialog ยกเลิกแล้วไม่กดยืนยัน (Positive, CAN-01) | เปิดแล้วปิด dialog โดยไม่ยืนยัน; ตรวจไม่มี POST และ DB ไม่เปลี่ยน |
| TC_CHK_001 | Admin แสดง QR ประจำคอร์ตบน Dashboard (Positive, A07) | ใช้บัญชี Admin QA เปิด Dashboard แล้วตรวจ QR ของแต่ละ court |
| TC_CHK_002 | User สแกน QR และเช็กอินสำเร็จในเวลาที่อนุญาต (Positive, U06) | ใช้กล้อง/QR จริงกับ booking QA ภายใน window; ตรวจ CHECKED_IN |
| TC_CHK_006 | สแกน QR ที่ไม่ใช่หมายเลขคอร์ต (Negative) | สแกน payload ไม่ใช่เลข court ด้วยกล้องจริง; ตรวจ rejection |
| TC_CHK_007 | สแกน QR ของการจองที่ถูกยกเลิกแล้ว (Negative) | สแกน QR ของ booking ที่ CANCELLED; ตรวจไม่เปลี่ยนสถานะ |
| TC_CHK_008 | สแกนซ้ำหลังเช็กอินสำเร็จ (Edge Case) | สแกน QR ซ้ำหลังเช็กอิน; ตรวจ status/response คำขอที่สอง |
| TC_CHK_009 | Admin เห็นสถานะเปลี่ยนเป็น CHECKED_IN โดยไม่ต้องรีเฟรช (Positive, A08) | เปิด Admin ระหว่าง User เช็กอิน; ตรวจการอัปเดตโดยไม่ refresh |
| TC_CHK_010 | Countdown ของ Admin เริ่มหลังเช็กอิน (Positive, A08) | หลังเช็กอิน ตรวจ countdown Admin ตามเวลาจริง |
| TC_CHK_011 | Admin กดจบการใช้งานก่อนเวลา (Positive) | ให้ Admin กด finish ก่อนเวลา; ตรวจ status และ DB |
| TC_CHK_013 | การจบการใช้งานอัตโนมัติหลังครบ 1 ชั่วโมง (Positive) | ปล่อยครบหนึ่งชั่วโมงให้ scheduler จริงรัน; ตรวจสถานะสุดท้าย |
| TC_CHK_014 | ผู้ใช้ปฏิเสธสิทธิ์การใช้กล้อง (Edge Case) | ปฏิเสธ permission กล้องบนอุปกรณ์จริง; ตรวจ fallback/error |
| TC_CHK_020 | ปรับเวลาที่เครื่องผู้ใช้ให้ช้าหรือเร็ว (Edge Case) | ปรับนาฬิกา client เร็ว/ช้า; เทียบ server-side decision |
| TC_CHK_021 | เปิดหน้าสแกนผ่าน HTTP บนอุปกรณ์จริง (Negative, QR-03) | เปิดหน้าสแกนจาก HTTP บนอุปกรณ์จริง; ตรวจ permission/secure context |
| TC_CHK_022 | เปิดหน้าสแกนก่อนข้อมูลการจองโหลดเสร็จ (Edge Case, QR-09) | หน่วง API booking แล้วเปิดหน้าสแกน; ตรวจ state ระหว่างโหลด |
| TC_CHK_023 | ออกจากหน้าหรือกด Back ระหว่างสแกน (Edge Case, QR-10) | ออกจากหน้า/กด Back ระหว่าง scanner active; ตรวจ cleanup กล้อง |
| TC_CHK_024 | คำขอเช็กอินล้มเหลวหรือเครือข่ายหลุด (Negative, QR-11) | จำลอง API check-in fail/network drop; ตรวจ UI/DB ไม่รายงานสำเร็จ |
| TC_CHK_025 | ใช้งานกล้องหลังมือถือ แนวนอน แสงน้อย และ QR ย่อขนาด (Edge Case, QR-12) | ใช้กล้องหลัง แนวนอน แสงน้อย และ QR เล็กบนอุปกรณ์จริง |
| TC_CHK_026 | QR ของผู้ดูแลก่อนเวลาเริ่มรอบ ([ยืนยันกติกา], QR-13) | ยืนยันกติกาก่อนเริ่มรอบ แล้วสแกน QR ของ Admin ด้วย QA fixture |
| TC_CHK_028 | ช่วง 00:00-06:59 ไทย เมื่อวัน UTC ยังเป็นเมื่อวาน (Boundary, TIM-11) | ควบคุมเวลาไทย 00:00–06:59 ขณะ UTC ยังวันก่อน; ตรวจวัน booking |
| TC_UI_009 | แจ้งเตือนผู้ใช้ครบทั้ง 3 กรณีของข้อกำหนด U10 (Positive, U10) | สร้างแจ้งเตือน U10 ทั้งสามกรณี และตรวจข้อความ/เวลาใน UI |
| TC_UI_014 | ตรวจธีมและ layout หลังรวมงานสอง branch (Positive, Regression) | รวมสอง branch เป้าหมายแล้วตรวจธีมและ layout ของ build นั้น |
| TC_UI_025 | รีเฟรชหลังจอง ยกเลิก และเช็กอิน (Positive, DSH-06) | รีเฟรช Dashboard หลังจอง/ยกเลิก/เช็กอินด้วย fixture แต่ละสถานะ |
| TC_UI_033 | Error boundary เมื่อเกิด render error (Negative, UI-14) | จำลอง React render error แล้วตรวจ error boundary/recovery |
| TC_SEC_023 | ตรวจ production config และ JWT secret (Negative, SEC-06) | ตรวจ production deployment config และ secret โดยไม่เปิดเผยค่า |
| TC_SEC_026 | HTTPS และ mixed content (Positive, SEC-09) | ทดสอบ URL HTTPS ที่ deploy จริงและ mixed-content ใน browser |
| TC_SEC_027 | ใช้ QR ที่ถ่ายภาพไว้หรือสร้างเลขสนามเอง ([ยืนยันกติกา], SEC-10) | ยืนยันนโยบาย QR replay/forgery; ทดลอง QR ภาพเก่า/เดาเลขสนาม |
| TC_CONC_013 | ทดสอบข้าม instance เมื่อ mutex อยู่ในหน่วยความจำ (Concurrency, RACE-09) | รัน backend หลาย instance แยก process แล้วแข่งจอง/cron |
| TC_CONC_014 | restart backend และฐานข้อมูล (Positive, DATA-01) | snapshot QA แล้ว restart backend+DB; ตรวจข้อมูลไม่สูญ |
| TC_CONC_015 | rollback และ restore backup (Positive, DATA-02) | ทำ backup QA แบบควบคุม; ทดลอง rollback/restore และเทียบแถว |
| TC_CONC_017 | ทดสอบทั้ง MySQL และ SQLite (Positive, DATA-04) | เตรียม MySQL และ SQLite QA แล้วรันทดสอบพฤติกรรมเทียบกัน |
| TC_CONC_018 | happy path ของทุก endpoint (Positive, API-01) | รัน happy path ของทุก endpoint ตามรายการ routes และเก็บ response |

8. การลงนามรับรอง (Sign-off & Approvals)

| บทบาท (Role) | ชื่อ-นามสกุล (Name) | ตำแหน่ง (Position) | การอนุมัติ (Status) | วันที่ (Date) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำรายงาน | [กรอกชื่อจริง] | ผู้ทดสอบ / ผู้จัดทำ | [ ] รอตรวจสอบ | ____/____/______ |
| ผู้ทบทวนระบบ | [กรอกชื่อจริง] | อาจารย์ / ผู้ตรวจทาน | [ ] รอตรวจสอบ | ____/____/______ |
| ผู้รับมอบระบบ | [กรอกชื่อจริง] | ผู้รับมอบโครงการ | [ ] ยังไม่อนุมัติ | ____/____/______ |